**东山区2023年乡村建设年度任务清单和**

**乡村建设台帐的公示**

**一、公示内容：**按照黑龙江省县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设的要求，现将2023年乡村建设年度任务清单和乡村建设台帐公示示（详见附件）。

**二、受理部门：**东山区乡村振兴局

**三、监督电话**：12317 0468-8947061

**四、通讯地址：**鹤岗市东山区人民政府。

**五、公示期限**：2023年5月10日-2023年5月19日

附件：1.东山区2023年乡村建设年度任务清单

2.东山区2023年乡村建设台帐

东山区乡村振兴局

2023年5月10日

|  |
| --- |
| 东山区2023年乡村建设年度任务清单 |
| 序号 | 市县名称 | 任务名称 | 建设内容 | 建设目标 | 建设规模 | 主管部门 | 投资额度 （万元） |
|  | 东山区 | 1.实施农村道路畅通工程 | 有序实施推进老旧公路提质改造工程，建设一批旅游路、产业路、资源路，实施农村公路危旧桥梁改造，逐步消除制约农村发展的瓶颈。 | 到2025年，全市100%以上的乡镇实现通三级公路，乡镇对外交通条件显著提升；全市较大人口自然村通硬化路达到86%以上。 | 建设农村公路23公里，改造农村公路危桥10座。 | 区住建局 | 4086 |
| 2.实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 督促乡镇政府开展农村饮用水水质监测，按时完成生活饮用水检测工作任务 | 提升农村饮用水水质监测覆盖率 | —— | 东山区卫生健康局 | —— |
| 实施中小河流治理，鹤立河（新结村段和鹤大高速桥下游段）治理工程 | 实施流域面积200-3000平方公里中小河流重点段治理 | 综合治理河长 14.393公里（鹤立河） | 东山区农业农村局 | 5372.68 |
| 完成4个村农村供水保障工程建设 | 提升4个村农村供水保障能力 | 提升0.4万农村人口供水保障水平 | 东山区农业农村局 | 608.22 |
| 3.实施村级综合服务设施提升工程 | 推进全市农村社区综合服务设施建设。 | 全市农村社区综合服务设施覆盖率达到90%。 | 全市农村社区综合服务设施覆盖率达到88.7%。 | 区民政局 | —— |
| 4.实施农房质量安全提升工程 | 农村低收入群体等重点对象危房改造。通过维修、新（翻）建、购买、租赁等方式改造建。 | 实现符合改造条件的农村低收入群体等重点对象危房愿改尽改、当年开工当年竣。 | 2023年全区计划实施10户农村低收入群体等重点对象危房改造。 | 区住建局 | 26.6 |
| 5.实施乡村规划建设管理行动 | 支持符合条件且有建设需求的村庄实现村庄规划应编尽编 | 有条件有需求的村庄实现应编尽编 | —— | 东山区农业农村局 | —— |
| 6.实施农村人居环境整治提升五年行动 | 推进农村厕所革命，指导农村室外卫生户厕改造 | 因地制宜进行农村室外卫生户厕改造 | —— | 东山区卫生健康局 | —— |
| 7.实施农村基本公共服务提升行动 | 提升家庭养老服务能力 | 开展特殊困难老年人探访服务。 | 2024年底，在农村开展探访关爱服务。 | 区民政局 | —— |
| 实施农村义务教育服务提升行动。持续改善农村义务教育学校基本办学条件，维修改造6所农村学校，更换学校护眼灯，解决农村学校各种隐患。 | 维修改造6所农村学校，更换学校护眼灯，完善农村学校硬件条件，提升农村办学条件 | 6所农村学校维修改造，配备护眼灯 | 鹤岗市政府 | 193万 |
| 为乡镇卫生院公开招聘大学生 | 确保全省乡镇卫生院有3000名大学生在岗 | 按照省厅分配的招聘名额，2023年我区计划招聘2人。 | 东山区卫生健康局 | 6万（预计） |
| 8.实施农村精神文明建设行动  | 2.推进乡村文化设施建设。 | 进一步完善农村文化基础设施 | 全区乡镇、行政村 | 区委宣传部 | 30（用于区级新时代文明实践中心、乡镇、街道办事处文明实践所、村、社区文明实践站建设和开展活动） |
| 推进乡村文化设施建设。 | 进一步完善农村文化基础设施 | 全区乡镇、行政村 | 区文体旅局 | —— |
| 推进文化惠民工程。 | 进一步满足农民群众文化需求 | 全区乡镇、行政村 | 区文体旅局 | —— |
| 9.实施乡村公共基础设施管护能力提升行动 | 健全完善乡村公共基础设施管护清单 | 实现乡村公共基础设施有管护主体、有管护责任、有管护方式等 | 管护清单覆盖全市县乡村 | 区农业农村局 | —— |
| 10.加强农村基层组织建设 | 持续强化乡村干部队伍建设。采取县级轮训、乡级兜底方式，对乡（镇）、村干部和驻村干部进行全覆盖培训。 | 分级分类对乡（镇）、村干部和驻村干部进行乡村振兴全覆盖培训。 | 每年开展1次全覆盖培训。 | 区委组织部 | —— |
|  东山区2023年乡村建设台账 |
| 市级 | 县级 | 任务名称 | 主要内容 | 责任部门 | 主要措施 | 进展情况 | 完成时限 |
|  | 东山区 | 1.实施农村道路畅通工程 | 建设农村公路23公里，改造农村公路危桥10座。 | 东山区住建局 | 成立项目推进专班，定期调度，压茬推进 | 正在履行前期手续，带手续完成后公开招标 | 2023年底 |
| 2.实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 实施流域面积200-3000平方公里中小河流重点段治理 | 东山区农业农村局 | 成立项目推进专班，定期调度，压茬推进 | 已完成项目前期手续，已于5月开工建设 | 2024年底 |
| 完成4个村农村供水官网延申工程建设 | 东山区农业农村局 | 成立项目推进专班，定期调度，压茬推进 | 已完成前期手续，正进行公开招标 | 2023年底 |
| 7.实施农房质量安全提升工程 | 2023年全区计划实施10户农村低收入群体等重点对象危房改造。 | 东山区住建局 | 督促各乡镇扎实推进 | 目前已到现场对10户农村危房改造计划进行实地信息核查 | 2023年9月底 |